Отчёт о применимости методологий и моделей жизненного цикла

Проект: Разработка и запуск сайта салона красоты
Команда-исполнитель: 3

1. Краткое описание проекта

Проект — создание сайта салона красоты с онлайн-записью, каталогом услуг, личным кабинетом, модулем оплаты, уведомлениями, админ-панелью и складским учётом. Заказчик — владелец салона. Срок — 4 двухнедельные итерации. Команда — 5 человек.

2. Анализ по модели Cynefin (Киневин)

Категория: Сложная упорядоченная (Complicated).

Обоснование:

- Причинно-следственные связи в проекте существуют, но не очевидны — требуется привлечение экспертов (аналитик, дизайнер, разработчики, QA).

- Есть несколько правильных вариантов реализации: разные архитектуры, разные подходы к онлайн-записи, разные UI-решения.

- Управление основано на фактах и хороших практиках (best practices веб-разработки), а не на гипотезах.

- Требования в основном определимы на старте, но часть уточняется по ходу (оплата, уведомления, склад).

Почему не другие категории:

- Не «простая упорядоченная» — есть неочевидные зависимости и потребность в экспертизе.

- Не «запутанная» — нет постоянной непредсказуемости и конкурирующих гипотез как основного метода.

- Не «хаотичная» — причинно-следственные связи есть, есть время на принятие решений.

Рекомендация для «сложной упорядоченной»: гибридный подход (PMI, Prince2), что совпадает с условиями задания.

3. Анализ по Agile Suitability Model

Оценка по 9 осям (0–10):

| Ось | Оценка | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Культура | 6 | Заказчик поддерживает проект, но глубоко в Agile не вовлечён |
| Команда | 5 | 5 человек, студенты, роли распределены не полностью |
| Опыт | 5 | Есть базовый опыт веб-разработки, нет опыта Agile-проектов |
| Доступ | 4 | Заказчик внешний, ежедневный доступ ограничен |
| Изменение | 6 | Часть требований может меняться (оплата, уведомления, склад) |
| Критичность | 5 | Провал — репутационные и финансовые потери, но не критично |
| Поставка | 8 | Продукт можно разрабатывать и поставлять частями (инкременты) |
| Доверие | 6 | Доверие между командой и заказчиком на среднем уровне |
| Поддержка | 5 | Спонсор поддерживает, но не вовлечён ежедневно |

Итоговая форма: область ближе к гибридной зоне (не чистый Agile, но и не чистый предиктивный).

4. Дополнительные факторы

Фактор 1. Быстрый запуск MVP.
Салону нужен быстрый запуск онлайн-записи, чтобы начать принимать клиентов. Это требует инкрементного подхода с ранним релизом базового функционала.

Фактор 2. Сопротивление пользователей.
Администраторы и мастера могут сопротивляться внедрению системы (саботаж, жалобы, медленная работа). Это требует итеративной обратной связи и раннего вовлечения пользователей.

5. Вывод

Проект относится к сложной упорядоченной области по Cynefin, что предполагает гибридный подход. По Agile Suitability Model проект также попадает в гибридную зону.

Рекомендуемая модель жизненного цикла — гибридная:

- Предиктивная часть: инициация, анализ, дизайн, планирование, управление проектом, регуляторные требования.

- Адаптивная часть: разработка, тестирование и внедрение — 4 двухнедельные итерации с обратной связью от заказчика.

Точка баланса:

- Жёстко фиксируем: цель, бюджет, сроки, регуляторные требования, базовые функции (онлайн-запись, каталог услуг).

- Гибко уточняем: оплата, уведомления, личный кабинет, складской учёт — по результатам демонстраций.

Это соответствует условиям задания (гибридный подход) и позволяет снизить риски, связанные с сопротивлением пользователей и изменением требований.