УСТАВ ПРОЕКТА

Название проекта: Разработка сайта салона красоты

Заказчик: Салон красоты «Шарм»

Исполнитель: Команда 3

- Цель проекта

Главная цель: разработать и запустить сайт салона красоты с онлайн-записью, который обеспечивает презентацию услуг и мастеров, приём заявок на запись, до 30.12.2026.

- S – конкретная: создать сайт салона красоты с 2 страницами – Главная, Услуги. Сайт презентует услуги, принимает онлайн-заявки.

- M – измеримая: 2 страниц; 5 с ценой и описанием; работающая форма онлайн-записи с сохранением заявок; исходный код в репозитории.

- A – достижимая: реализуется командой из 5 человек за семестр при фонде времени 28 ч/неделю и бесплатных инструментах (GitHub, Figma, тестовый хостинг).

- R – актуальная: салону нужен онлайн-канал для презентации услуг и приёма записей, снижающий нагрузку на администратора.

- T – ограниченная по времени: проект завершается и сдаётся до 30.12.2026.

- Объявленный уровень реализации продукта

Уровень: прототип (рабочий прототип сайта).

- сайт функционально работает;

- дизайн – приближенный к финальному;

- контент – тестовый/демонстрационный (реальные фото и тексты может добавить заказчик позже);

- Границы проекта

  - Что входит в проект:

- Главная страница – HTML/CSS/JS;

- Страница «Услуги» – список услуг с ценами и описанием;

- Блок «Онлайн-запись»;

- Админ-панель – просмотр заявок на запись;

- Техническая документация – инструкция по запуску и использованию;

- Исходный код – репозиторий;

  - Что не входит в проект

- Обучение сотрудников салона работе с сайтом и админ-панелью;

- Пост-релизная поддержка и обновления после сдачи;

- Наполнение реальным контентом (фото, тексты, цены);

- Полномочия руководителя проекта

Руководитель проекта имеет право самостоятельно:

- определять внутренние задачи и распределять их между участниками;

- выбирать инструменты разработки (фреймворки, хостинг для теста);

- вносить изменения в план работ без изменения сроков и объёма;

- вести коммуникацию с заказчиком по текущим вопросам;

- принимать решения по техническим деталям реализации.

Руководитель проекта должен согласовывать:

- изменение сроков – с заказчиком;

- изменение объёма поставок (добавление/удаление страниц) – с заказчиком;

- изменение уровня реализации – с заказчиком;

- бюджетные расходы – с заказчиком.

Отчитывается:

- перед заказчиком – по этапам проекта (раз в 2 недели);

- перед преподавателем – на занятиях и по требованию;

- перед командой – на внутренних встречах (раз в неделю).

- Критерии приёмки

Заказчик принимает результат по следующим пунктам:

- Сайт открывается по ссылке и корректно работает;

- Есть 2 обязательные страницы: Главная, Услуги;

- В блоке «Услуги» указано 5 услуг с ценой и описанием;

- Форма онлайн-записи работает: данные отправляются и сохраняются;

- Заявки видны в админ-панели;

- Все ссылки в навигации рабочие, нет битых страниц;

- Исходный код доступен в репозитории;

- Модуль оплаты работает в демонстрационном режиме: после записи можно перейти к оплате и получить подтверждение.

- Ресурсы, выделяемые под проект

  - Команда и фонд рабочего времени

Авдеева Дарья – руководитель проекта – 6 ч/нед – 300 ₽/ч.

Борисенко Карина – разработчик (frontend) – 8 ч/нед – 300 ₽/ч.

Лунева Юлия – разработчик (backend) – 6 ч/нед – 300 ₽/ч.

Сипатова Полина – дизайнер – 4 ч/нед – 250 ₽/ч.

Фомичева Полина – аналитик / документирование – 4 ч/нед – 250 ₽/ч.

Итого фонд времени: 28 ч/неделю.

- Ограничения, допущения, риски, требования

  - Ограничения

- Срок – до 30.12.2026;

- Команда работает параллельно с учёбой;

- Бюджет – условный, реальных денег нет;

- Уровень реализации – прототип;

  - Допущения

- Заказчик предоставит информацию об услугах и мастерах;

- Заказчик даст обратную связь по макету в течение 3 дней;

- Команда имеет базовые навыки вёрстки и программирования;

- Тестовый хостинг доступен бесплатно;

  - Риски

- Участник выпадает из проекта – вероятность средняя, влияние высокое – перераспределение задач, резерв времени;

- Заказчик долго не отвечает – вероятность средняя, влияние среднее – фиксированные дедлайны, напоминания;

- Не успеваем к сроку – вероятность средняя, влияние высокое – урезание объёма до минимума;

- Технические проблемы с хостингом – вероятность низкая, влияние среднее – резервный вариант;

- Контент от заказчика не готов – вероятность высокая, влияние среднее – использовать тестовый контент;

  - Требования

- Валидная вёрстка;

- Понятный интерфейс для пользователя;

- Форма записи должна сохранять данные;

- Код – в репозитории с историей;