Реестр рисков проектов

- Шкалы оценки

  - Вероятность

  - 1 – низкая (до 20%)

  - 2 – средняя (20-50%)

  - 3 – высокая (более 50%)

  - Влияние

  - 1 – низкое (почти не влияет)

  - 2 – среднее (задержка/потеря части результата)

  - 3 – высокое (срыв сроков/ключевой функции)

  - Приоритет = Вероятность * Влияние

- 1-2 – низкий

- 3-4 – средний

- 6-9 – высокий

Стратегии реагирования: избежать(убрать причину риска полностью), снизить(уменьшить вероятность или влияние), передать(переложить риск на другого), принять(ничего не делать, быть готовым).

- Реестр рисков

2.1 Технические риски

P1. Не работает форма онлайн-записи

Источник: команда-исполнитель

Признак наступления: заявки не сохраняются при тесте

Вероятность: 2, Влияние: 3, Приоритет: 6

Стратегия: снизить

План Б: упростить форму до отправки на email.

P2. Модуль оплаты не работает в демо-режиме

Источник: команда-исполнитель

Признак наступления: ошибка при переходе к оплате

Вероятность: 2, Влияние: 2, Приоритет: 4

Стратегия: избежать

План Б: заменить оплату на кнопку «Оплатить при визите»

- P3. Сайт плохо отображается на мобильных телефонах

Источник: команда-исполнитель

Признак наступления: вёрстка ломается на телефоне

Вероятность: 2, Влияние: 2, Приоритет: 4

Стратегия: избежать

План Б: отказаться от сложных блоков

  - Риски команды и ресурсов

- P4. Участник выпадает из проекта

Источник: команда-исполнитель

Признак наступления: пропуски встреч, не сдаёт задачи

Вероятность: 2, Влияние: 3, Приоритет: 6

Стратегия: снизить

План Б: перераспределить задачи, урезать охват до минимума

- P5.  Нехватка времени

Источник: команда-исполнитель

Признак наступления: отставание от графика работ

Вероятность: 3, Влияние: 3, Приоритет: 9

Стратегия: снизить

План Б: урезать объём до минимума страниц без админ-панели

  - Риски заказчика

- P6. Заказчик долго не отвечает

Источник: владелиц салона

Признак наступления: нет ответа более 3 дней

Вероятность: 2, Влияние: 2, Приоритет: 4

Стратегия: передать

План Б: передать коммуникацию руководителю проекта

- P7. Заказчик меняет требования по ходу проекта

Источник: владелица салона

Признак наступления: новые пожелания после утверждения

Вероятность: 2, Влияние: 3, Приоритет: 6

Стратегия: снизить

План Б: зафиксировать изменение в уставе, перенести в «после сдачи»

  - Риски сроков

- P8. Не успеваем к дедлайну

Источник: команда-исполнитель

Признак наступления: отставание от графика работ

Вероятность: 2, Влияние: 3, Приоритет: 6

Стратегия: снизить

План Б: урезать охват, отказаться от админ-панели

- P9. Сдвиг сроков из-за внешних обстоятельств

Источник: внешний / преподаватель

Признак наступления: изменение сроков сдачи

Вероятность: 1, Влияние: 2, Приоритет: 2

Стратегия: принять

План Б: пересобрать расписание под новые сроки

  - Бизнес-риски

- P10. Сайт не решает проблему заказчика

Источник: владелица салона

Признак наступления: после демонстрации результат не соответствует ожиданиям заказчика

Вероятность: 1, Влияние: 3, Приоритет: 3

Стратегия: снизить

План Б: провести дополнительное интервью и пересмотреть требования

- Итоговая сводка по приоритетам

- Высокий приоритет (6-9):

P5 – Нехватка времени (9)

P1 – Не работает форма записи (6)

P4 – Участник выпадает (6)

P7 – Меняются требования (6)

P8 – Не успеваем к дедлайну (6)

- Средний приоритет (3-4):

P2 – Модуль оплаты (4)

P3 – Мобильная вёрстка (4)

P6 – Заказчик не отвечает (4)

P10 – Сайт не решает проблему (3)

- Низкий приоритет:

P9 – Сдвиг сроков (2)